ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ

📖

BÁO CÁO DỰ ÁN NHÓM LẦN 1

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB

Chủ đề: Hệ thống mạng xã hội nội bộ

cho khách sạn Four Points by Sheraton Danang

| Giảng viên: | Đặng Trung Thành |
| --- | --- |
| Lớp: | 49K14.1 |
| Nhóm: | 2 |
| Thành viên: | Đoàn Xuân Toàn Nguyễn Nhật Hạ Đoàn Thị Kim Hoa Phạm Xuân Thương Nguyễn Nhật Hạ |

Đà Nẵng, tháng 1, 2026.

MỤC LỤC

I.	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:	3

1.	Nội dung đề tài:	3

2.	Lý do chọn đề tài:	3

3.	Mô tả hệ thống:	4

4.	Đối tượng nghiên cứu và phạm vi sử dụng:	4

5.	Mục tiêu của đề tài:	4

II.	CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG:	5

1.	Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng:	5

2.	Quản lý bảng tin nội bộ theo bộ phận và ca làm:	5

3.	Quản lý công việc và lịch làm việc nội bộ:	5

4.	Quản lý nhóm làm việc theo phòng ban và dự án:	5

5.	Quản lý trao đổi và nhắn tin nội bộ:	6

6.	Theo dõi trạng thái công việc và lịch sử tương tác:	6

7.	Báo cáo và bảng điều khiển hỗ trợ quản lý:	6

III.	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:	6

1.	Kế hoạch thực hiện:	6

2.	Phân công công việc:	8

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:

## Nội dung đề tài:

Trong môi trường kinh doanh dịch vụ lưu trú cao cấp, đặc biệt là tại các khách sạn quốc tế như Four Points by Sheraton Danang, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận như Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng – Bar, Kỹ thuật, Nhân sự và Quản lý đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, việc truyền đạt thông tin nội bộ thông qua các kênh rời rạc như bảng thông báo, email hoặc nhóm chat cá nhân dễ dẫn đến tình trạng chậm trễ, thiếu đồng bộ và khó kiểm soát.

Đề tài này tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội nội bộ dành riêng cho khách sạn Four Points by Sheraton Danang, cho phép nhân viên và quản lý trao đổi thông tin, cập nhật ca làm việc, chia sẻ tình trạng phòng, phản hồi sự cố và lan tỏa văn hóa dịch vụ trên một nền tảng thống nhất. Hệ thống hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường giao tiếp liên phòng ban và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu quốc tế.

## Lý do chọn đề tài:

- Phù hợp bối cảnh thực tế khách sạn: Khách sạn có nhiều bộ phận vận hành song song, cần trao đổi thông tin liên tục theo ca và theo sự kiện phát sinh.

- Giá trị ứng dụng cao: Mạng xã hội nội bộ giúp thông tin được truyền tải nhanh, chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình phục vụ khách.

- Tính học thuật và sáng tạo: Đề tài không chỉ dừng ở mô hình mạng xã hội cơ bản mà tích hợp sâu với nghiệp vụ khách sạn như quản lý phòng, ca làm, sự cố kỹ thuật và phản hồi nội bộ.

- Khả năng mở rộng: Có thể tích hợp thêm chatbot hỗ trợ nhân viên, đánh giá chất lượng dịch vụ hoặc kết nối với hệ thống PMS của khách sạn.

## Mô tả hệ thống:

Hệ thống được phát triển dưới dạng web application, cho phép truy cập thông qua máy tính tại quầy và thiết bị di động của nhân viên. Giao diện được thiết kế thân thiện, phù hợp với môi trường làm việc nhanh của khách sạn.

- Hệ thống bao gồm:

+ Bảng tin nội bộ theo bộ phận và ca làm

+ Không gian trao đổi công việc liên phòng ban

+ Dashboard dành cho quản lý cấp cao

Mọi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo thông tin chính xác trong quá trình vận hành.

## Đối tượng nghiên cứu và phạm vi sử dụng:

- Đối tượng sử dụng:

+ Bộ phận Lễ tân

+ Bộ phận Buồng phòng

+ Bộ phận Nhà hàng – Bar

+ Bộ phận Kỹ thuật

+ Bộ phận Nhân sự

+ Bộ phận Spa

+ Ban quản lý khách sạn

- Phạm vi sử dụng: Hệ thống chỉ phục vụ giao tiếp và quản lý nội bộ trong khách sạn, không cung cấp cho khách lưu trú.

## Mục tiêu của đề tài:

Hệ thống hướng đến việc tối ưu hóa giao tiếp nội bộ trong khách sạn, hỗ trợ truyền đạt thông tin nhanh chóng giữa các bộ phận, giảm thiểu sai sót trong vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông qua các chức năng phân tích và báo cáo, ban quản lý có thể theo dõi mức độ phối hợp, đánh giá hiệu suất làm việc và đưa ra các quyết định cải tiến kịp thời.

# CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG:

## Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng:

Hệ thống cho phép quản lý tài khoản người dùng theo mô hình tổ chức của khách sạn. Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản gắn với bộ phận công tác (Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng – Bar, Kỹ thuật, Nhân sự, Spa, Quản lý) và vai trò tương ứng. Quyền truy cập và sử dụng chức năng được phân quyền rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn thông tin và phù hợp với nghiệp vụ của từng vị trí. Toàn bộ hoạt động đăng nhập và thao tác quan trọng của người dùng được ghi nhận để phục vụ công tác quản lý và kiểm soát.

## Quản lý bảng tin nội bộ theo bộ phận và ca làm:

Hệ thống cung cấp bảng tin nội bộ dùng để đăng tải các thông báo, chỉ đạo và cập nhật quan trọng từ ban quản lý hoặc trưởng bộ phận. Nội dung bảng tin được hiển thị có chọn lọc theo bộ phận và ca làm của nhân viên, giúp người dùng tiếp nhận đúng thông tin cần thiết, hạn chế tình trạng quá tải hoặc bỏ sót thông báo. Chức năng này hỗ trợ việc truyền đạt thông tin nhanh chóng và đồng bộ trong môi trường khách sạn vận hành theo ca.

## Quản lý công việc và lịch làm việc nội bộ:

Hệ thống hỗ trợ quản lý các hoạt động công việc nội bộ như lên lịch họp, phân công nhiệm vụ, gửi yêu cầu và theo dõi trạng thái xử lý. Nhân viên có thể gửi các yêu cầu liên quan đến công việc, trong khi quản lý hoặc trưởng bộ phận có quyền xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu này. Lịch làm việc và lịch họp được cập nhật tập trung, giúp các bộ phận phối hợp hiệu quả và giảm thiểu xung đột trong quá trình vận hành.

## Quản lý nhóm làm việc theo phòng ban và dự án:

Hệ thống cho phép tạo và quản lý các nhóm làm việc dựa trên phòng ban, dự án hoặc sự kiện cụ thể của khách sạn. Mỗi nhóm có không gian riêng để trao đổi thông tin, thảo luận công việc và chia sẻ tài liệu liên quan. Chức năng này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các nhân viên trong cùng bộ phận hoặc giữa các bộ phận khi tham gia chung một dự án hoặc sự kiện phục vụ khách.

## Quản lý trao đổi và nhắn tin nội bộ:

Hệ thống tích hợp chức năng nhắn tin nội bộ nhằm hỗ trợ trao đổi nhanh giữa các nhân viên và bộ phận trong quá trình làm việc. Người dùng có thể gửi tin nhắn cá nhân hoặc trao đổi trong nhóm làm việc, giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong ca làm. Chức năng nhắn tin được thiết kế tập trung vào mục đích công việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong giao tiếp nội bộ.

## Theo dõi trạng thái công việc và lịch sử tương tác:

Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ xử lý công việc, trạng thái các yêu cầu nội bộ và lịch sử tương tác giữa các bộ phận. Thông qua việc ghi nhận các hành động như phê duyệt, phản hồi và hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống giúp quản lý đánh giá mức độ phối hợp và hiệu quả làm việc của nhân viên, đồng thời hỗ trợ truy vết khi cần đối chiếu thông tin.

## Báo cáo và bảng điều khiển hỗ trợ quản lý:

Hệ thống cung cấp các báo cáo tổng hợp và bảng điều khiển trực quan dành cho ban quản lý khách sạn. Các báo cáo thể hiện số lượng người dùng hoạt động, mức độ tương tác nội bộ, tình trạng xử lý công việc và mức độ phối hợp giữa các bộ phận. Dựa trên các dữ liệu này, ban quản lý có thể đánh giá hiệu quả vận hành, cải thiện quy trình làm việc và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:

## Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Công việc chính | Công việc chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1-3 | Chuẩn bị ý tưởng và khảo sát | - Thảo luận ý tưởng dự án, chọn chủ đề - Xác định mục tiêu và phạm vi dự án - Lên danh sách các module/khối chức năng cần thực hiện |
| Tuần 4 | Chuẩn bị ý tưởng và khảo sát | - Phân chia công việc cụ thể cho từng module - Xác định timeline từng tuần - Chuẩn bị các công cụ, phần mềm cần thiết cho lập trình |
| Tuần 5-6 | Thiết kế hệ thống | - Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống (system diagram) - Lên ERD và cơ sở dữ liệu - Xác định mối quan hệ giữa các module |
| Tuần 7-8 | Thiết kế giao diện | - Phác thảo wireframe/mô hình giao diện từng màn hình - Thiết kế layout, style, màu sắc, font chữ - Thống nhất phong cách UI/UX |
| Tuần 9-10 | Chuẩn bị môi trường lập trình | - Cài đặt IDE, framework, thư viện cần thiết - Thiết lập cơ sở dữ liệu và test kết nối - Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm |
| Tuần 11-13 | Lập trình các module chính | - Xây dựng các chức năng chính của hệ thống theo module - Kiểm tra chạy thử từng module (unit test) - Kết nối các module với cơ sở dữ liệu. |

## Phân công công việc:

| Chức năng | Thành viên đảm nhận |
| --- | --- |
| - Quản lý bảng tin nội bộ theo bộ phận và ca làm | Đoàn Xuân Toàn |
| - Quản lý công việc và lịch làm việc nội bộ | Nguyễn Nhật Hạ |
| - Quản lý trao đổi và nhắn tin nội bộ - Báo cáo và dashboard phục vụ quản lý | Võ Thị Kim Hoa |
| - Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng (sử dụng lại module) - Theo dõi trạng thái công việc và lịch sử tương tác | Đoàn Thị Anh Thư |
| - Quản lý nhóm làm việc theo phòng ban và event | Phạm Xuân Thương |